关于2018年度政府债券资金预算安排及

调整和机场建设项目债券资金调整情况的说明

一、2018年度政府置换和新增债券资金调整情况

经省政府批准，省财政厅核定我市2018年度政府置换债券和新增债券额度共计44,306万元。其中：置换债券额度18,830万元，主要安排偿还丹阿公路虎林至虎头段改扩建工程建设项目、乌苏里江旅游区（二期）建设项目、虎头旅游名镇给排水工程项目、虎头旅游名镇集中供热工程项目、神顶峰公路项目、五林洞至公司亮子A2标段建设项目；新增债券额度25,476万元，其中：棚户区改造项目12,627万元、铁路道口平改立工程7,094万元、穆棱河流域（虎林段）水生态环境治理工程2,513万元、阿布沁河治理工程（二期）1,894万元、农村饮水安全469万元、农村公路安防危桥改造工程288万元、垃圾场治理工程591万元。

根据我市项目建设情况，经项目单位报请市政府批准，现拟申请将阿布沁河治理工程（二期）原1,894万元调减为1,194.23万元、穆棱河流域（虎林段）水生态环境治理工程原2,513万元调减为1,742.81万元、垃圾场治理工程原591万元调减为211万元，三个项目共调减出资金1,849.96万元，申请调整到原申报未批项目，虎林国家基本气象站迁建建设项目1,239.09万元和道路维修改造项目610.87万元。

二、机场建设项目新增债券资金调整情况

2016年度和2017年度省财政厅共下达我市机场建设项目新增债券资金18,700万元，由于该项目立项审批手续未批复，工程项目无法开工，造成债券资金闲置，现申请变更4,000万元用于第三热源建设项目。

附件2：

虎林市2018年度政府

置换债券和政府新增债券资金下达表

单位：万元

| 序号 | 债券项目 | 债券下达金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 44,306 |
| 一 | 2018年政府置换债券小计 | 18,830 |
| 1 | 丹阿公路虎林至虎头段改扩建工程建设项目 | 10,894 |
| 2 | 乌苏里江旅游区（二期）建设项目 | 6,000 |
| 3 | 虎头旅游名镇给排水工程项目 | 930 |
| 4 | 虎头旅游名镇集中供热工程项目 | 520 |
| 5 | 神顶峰公路项目 | 459 |
| 6 | 五林洞至公司亮子A2标段建设项目 | 27 |
| 二 | 2018年政府新增债券小计 | 25,476 |
| 1 | 棚户区改造项目 | 12,627 |
| 2 | 铁路道口平改立工程 | 7,094 |
| 3 | 穆棱河流域（虎林段）水生态环境治理工程 | 2,513 |
| 4 | 阿布沁河治理工程（二期） | 1,894 |
| 5 | 农村饮水安全 | 469 |
| 6 | 农村公路、安防工程、危桥改造工程 | 288 |
| 7 | 垃圾场治理工程 | 591 |

附件3：

虎林市2018年度政府

新增债券及机场建设项目调整表

单位：万元

| 序号 | 债券项目 | 债券下达金额 | 拟调整金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2018年政府新增债券调整 |  |  |
| 1 | 穆棱河流域（虎林段）水生态环境治理工程 | 2,513 | 1,742.81 |
| 2 | 阿布沁河治理工程（二期） | 1,894 | 1,194.23 |
| 3 | 垃圾场治理工程 | 591 | 211 |
| 4 | 道路维修改造项目 |  | 610.87 |
| 5 | 虎林国家基本气象站迁建建设项目 |  | 1,239.09 |
| 二 | 机场建设项目调整 |  |  |
| 1 | 机场建设项目 | 18,700 | 14,700 |
| 2 | 第三热源建设项目 |  | 4,000 |

附件4：

关于虎林民用机场项目建设

新增地方债券资金使用情况的说明

虎林民用机场项目新增地方债券资金，是我市依据省财政厅的黑财政债函〔2016〕19号文件精神，于2016年9月和2017年7月，分两批次申请到省新增地方债券资金1.87亿元，主要用于机场项目征地补偿、场内工程和场外配套工程建设。目前，机场立项前期组件工作已完成场址审批和预可研报告行业审查，并上报国家发改委；军地协议正在空司会签；机场征地和场外配套工程建设暂未启动，该债券资金暂未使用。

附件5：

虎林市华茂热力有限公司关于

虎林市第三热源工程项目建设情况的说明

我市集中供热起步于1999年，第一热源和第二热源现有锅炉9台，设计供热能力共计350万平方米。市区现有集中供热面积360万平方米，我市集中供热已处于超负荷状态。

一、第三热源建设工程项目建设的紧迫性与必要性

一是我市现有集中供热是采取生物质能源为燃料，满负荷供热面积为350万平方米。受供热燃料不足所限，现有热源已无扩产可能。供暖期一旦锅炉出现故障，将给广大居民生活造成严重影响和不可估量的损失。二是新增建设面积无热源可供。预计今年新接入供热面积10万平方米以上，2018年通过建设部门审批的建设面积达到30多万平方米，这40万平方米无热源可供。如果没有第三热源项目建设，不但难以解决我市城市集中供热超负荷高危的现状，而且无法解决今后新增建设面积无热源可供的难题，将严重制约我市今后城镇化建设步伐。

二、第三热源工程项目建设进展情况

为解决城市供暖问题，满足城市发展的需要，解决供热超负荷运行现状，市委、市政府将第三热源建设纳入虎林城市供热总体规划之中，并列为2018年全市10件民生实事之首。虎林市华茂热力有限公司积极相应市委、市政府的号召，于今年3月25日开工建设，新上2台65吨热水锅炉，设计供热能力200万平方米，将我市集中供热能力提高到550万平方米，能够满足未来20年城市发展需要，并预留1台发电锅炉，待供热面积达到设计能力后，建设热电联产项目。

第三热源项目总投资概算为1.5285亿元，目前，项目累计完成投资1.1亿元。一是场地平整、回填，投资300万元；二是在虎林镇耕农村征地101亩，投资891.9万元；三是建设热源车间、锅炉基础综合楼5670平方米，投资1,077.3万元；四是在虎林市果蔬批发大市场购置105平方米门市一处，用于供热收费，投资157.5万元；五是购置65吨热水锅炉2台，投资1,250万元；六是建设除尘、脱硫环保系统一套，投资1,520万元；七是建设锅炉钢构厂房3000平方米，投资680万元；八是锅炉自控设备、配电设备，投资528.3万元；九是锅炉辅机和上煤除渣设备，投资975万元；十是购置二热管网和铺设新供热主管道，投资5,567.7万元；十一是供热主管道穿越虎东铁路线涵洞，投资363.1万元；其他设备购置投资1,976.2万元。

附件6：

虎林市华茂热力有限公司

虎林第三热源项目投资明细表

| 序号 | 资产名称 | 购置 时间 | 数量 | 单价 | 价值 总额 | 已付款 | 未付款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地购置费 | 2018 | 101亩 |  | 891.9 | 891.9 |  | 合同 |
| 2 | 场地平整、回填 | 2018 |  |  | 300 | 300 |  |  |
| 3 | 热源车间、锅炉基础综合楼 | 2018 | 5670㎡ | 1900 | 1077.3 | 805 | 272.3 | 合同 |
| 4 | 收费处门市房 | 2018 | 105㎡ | 1500 | 157.5 | 157.5 |  | 合同 |
| 5 | 65吨锅炉 | 2018 | 2 | 625 | 1250 | 1000 | 250 | 合同 |
| 6 | 锅炉智能一体化 | 2018 | 1套 | 100 | 100 | 80 | 20 | 合同 |
| 7 | 防尘网 | 2018 | 680片 | 0.0318 | 21.63 | 21.63 |  | 合同 |
| 8 | 环保除尘设备 | 2018 | 详见合同 |  | 1520 | 1200 | 320 | 合同 |
| 9 | 200吨地秤 | 2018 | 1 | 14 | 14 | 14 |  | 合同 |
| 10 | 上煤除渣设备 | 2018 | 27台 |  | 387 | 324.5 | 62.5 | 合同 |
| 11 | 套筒补偿器 | 2018 | 26个 | 0.68 | 17.68 | 12.9 | 4.84 | 合同 |
| 12 | 通风引风机 | 2018 | 6 | 8 | 48 | 42.5 | 5.5 | 合同 |
| 13 | 钢构 | 2018 |  |  | 680 | 484 | 196 | 合同 |
| 14 | 保温弯头三通 | 2018 | 112 |  | 152.4 | 120 | 32.4 | 合同 |
| 15 | 锅炉循环水泵 | 2018 | 16 | 5.7 | 91.2 | 74 | 17.2 | 合同 |
| 16 | 水处理设备 | 2018 | 17 |  | 80 | 65 | 15 | 合同 |
| 17 | 管道用水泵 | 2018 | 72 |  | 126.31 | 100 | 26.31 | 合同 |
| 18 | 锅炉自控设备 | 2018 | 1 | 142.3 | 142.3 | 90 | 52.3 | 合同 |
| 19 | 电器设备 | 2018 | 91 |  | 386 | 262 | 124 | 合同 |
| 20 | 阀门 | 2018 | 114 |  | 213.3 | 152 | 61.3 | 合同 |
| 21 | 锅炉辅机设备 | 2018 | 62 |  | 588 | 412 | 176 | 合同 |
| 22 | 管网工程施工费 | 2018 |  |  | 750 | 500 | 250 | 合同 |
| 23 | 煤质化验设备 | 2018 | 5 |  | 21.86 | 15.4 | 6.46 | 合同 |
| 24 | 燃煤 | 2018 | 20000吨 |  | 1200 | 980 | 220 | 自购 |
| 25 | 铁路涵洞 | 2018 |  |  | 192.6 | 88.7 | 103.9 | 合同 |
| 26 | 铁路土地使用费 | 2018 |  |  | 72 | 72 |  | 合同 |
| 27 | 铁路涵洞维护费 | 2018 |  |  | 98.5 | 98.5 |  | 合同 |
| 28 | 保温管购置费 | 2018 | 1.15万米 |  | 2215.7 | 1400 | 715.7 | 自购 |
| 29 | 购二热源管网 | 2018 |  |  | 2600 | 1300 | 1300 | 合同 |
| 合计 |  |  |  |  | 15395.2 | 11063.5 | 4331.7 |  |

单位：万元